

#### **AДМИНИСТРАЦИЯ**

#### **БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 22 » 12 2016 г. № 486

г. Богучар

**Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2017- 2020 годы**

На основании приказа департамента экономического развития Воронежской области от 09.10.2013 г. № 146-О «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании» администрация Богучарского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2017-2020 годы (далее План) согласно приложению.

2. Начальнику отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района (Ю.А.Журавлев) обеспечить ежегодное обновление Плана и нанесение на инвестиционную карту инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе в наглядной форме с указанием объектов.

3. Отделу по организационной работе и делопроизводству администрации Богучарского муниципального района (Л.В.Агапова) разместить План на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района.

4. Постановление администрации Богучарского муниципального района от 16.12.2013 №1014 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богучарского муниципального района А.Ю.Кожанова.

Глава администрации

Богучарского муниципального

района Воронежской области В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального

района Воронежской области

от « 22 » 12 2016 г. № 486

**План**

**создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**в Богучарском муниципальном районе Воронежской области**

**на 2017 - 2020 годы**

| №  п/п | Наименование объектов,  сооружений или вида работ | Источник финансирования | Лимит финансирования, тыс.руб. | Планируемые сроки завершения строительства (проектирования) | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры** | | | | | |
| 1 | Строительство детского сада на 60 мест в с. Монастырщина Богучарского района. | Областной бюджет;  местный бюджет | 45000,00  45,0 | 2017 год | Разработана ПИР.  Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по ВО №36-1-5-0050-14 от 04.04.2014 |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 53151,2  53,2 | 2018 год |
| 2 | Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое Богучарского района. | Областной бюджет;  местный бюджет | 29969,97  30,03 | 2017 год | Разработка ПИР.  Строительство 2018 год. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 29969,97  30,03 | 2018 год |
| 3 | Строительство детского сада на 60 мест в с. Подколодновка Богучарского района. | Областной бюджет | 1498,0 | 2017 год |  |
| Областной бюджет | 99899,9 | 2018 год |
| 4 | Строительство детского сада на 60 мест в с. Дьяченково Богучарского района | Областной бюджет | 1498,5 | 2017 год |  |
| Областной бюджет | 99899,9 | 2018 год |
| 5 | Строительство школы на 260 человек в с. Радченское Богучарского района Воронежской области. | Областной бюджет;  местный бюджет | 200608,8  200,8 | 2017 год | Работы приостановлены. Положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» №36-1-5-0037-13 от 11.02.2013 г. |
| 6 | Строительство ФАПа в с. Луговое Богучарского муниципального района | Областной бюджет | 7500,0 | 2017 год | Предпроектные работы |
| **Проектирование и строительство инженерных сетей** | | | | | |
| 6 | Сеть газораспределения по улице 50 лет Победы в с. Шуриновка и ул. Степная в  х. Марьевка, газопровод низкого давления с. Подколодновка, 1,857 км. | Областной бюджет | 2206,49 | 2017 год | Разработан ПИР. Строительство в 2017г. |
| 7 | Сеть газораспределения по ул. Чехова в с. Твердохлебовка, 2 км | Областной бюджет | 1800,0 | 2017 год | Разработка ПИР, строительство 2018 год. |
| 8 | Сеть газораспределения по пер. Советскому в с. Дядин, 0,45 км | Областной бюджет | 540,0 | 2018 год | Разработка ПИР |
| 9 | Сеть газораспределения по ул. Нагорная с. Монастырщина, 0,8 км | Областной бюджет | 720,0 | 2019 год | Разработка ПИР |
| 10 | Сеть газораспределения по ул. Радченко, Степной, Астрономической, Российской, Дружбы, Ленина в с.Каразеево, 2,1 км | Областной бюджет | 1890,0 | 2020 год |  |
| 12 | Установка блочно-модульной котельной для ДК и МКОУ Вишневская ООШ, Богучарский муниципальный район | Областной бюджет;  местный бюджет | 5892,21  5,90 | 2017 год | Положительное заключение государственной экспертизы № 36-1-5-0072-14 от 05.15.2014г. выдано ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» |
| 13 | Установка блочно-модульной котельной для ДК и МКОУ Полтавской ООШ, Богучарский муниципальный район | Областной бюджет;  местный бюджет | 4901,89  4,91 | 2017 год | Положительное заключение государственной экспертизы № 36-1-5-0072-14 от 05.15.2014г. выдано ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» |
| 14 | Установка блочно-модульной котельной для МКОУ Суходонецкой ООШ, Богучарский муниципальный район (включая ПИР) | Областной бюджет;  местный бюджет | 499,5  0,50 | 2017 год | Разработка ПИР, строительство 2018 год. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 6992,99  7,01 | 2018 год |
| 15 | Установка блочно-модульной котельной для МКОУ Терешковской ООШ, Богучарский муниципальный район (включая ПИР) | Областной бюджет;  местный бюджет | 499,5  0,50 | 2018 год | Разработка ПИР, строительство 2019 год. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 6992,99  7,01 | 2019 год |
| 21 | Установка блочно-модульной котельной для детского сада «Звездочка» с. Дьяченково, 0,25 МВт | Областной бюджет;  местный бюджет | 499,5  0,5 | 2018 год |  |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 7492,5  7,5 | 2019 год |
| 22 | Установка блочно-модульной котельной для ДК с. Филоново, 0,47 МВт | Областной бюджет;  местный бюджет | 499,5  0,5 | 2019 год |  |
| 23 | Установка блочно-модульной котельной для ДК с. Луговое | Областной бюджет;  местный бюджет | 499,5  0,5 | 2019 год |  |
| 24 | Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново. | Областной бюджет;  местный бюджет | 47343,26  47,44 | 2017 год | Разработан ПИР, не определен источник финансирования.  Положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» №36-1-5-0451-10 от 09.12.2010 г. |
| 25 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Дубрава Богучарского района (включая ПИР) | Областной бюджет;  местный бюджет | 4995,00  5,00 | 2017 год | Разработка ПИР, строительство 2018 год. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 44955,00  45,00 | 2018 год |
| 26 | Реконструкция системы водоснабжения в х. Тихий Дон Богучарского муниципального района Воронежской области | Областной бюджет;  местный бюджет | 24328,41  24,38 | 2019 год | ПСД разработана, находится на экспертизе |
| 27 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Криница | Областной бюджет | 37342,4 | 2020 год |  |
| 28 | Реконструкция насосной станции 2 подъема – насосной станции 3 подъема г.Богучар | Областной бюджет | 14300,0 | 2017 год |  |
| 29 | Реконструкция канализационной насосной станции г.Богучар | Областной бюджет | 8500,0 | 2017 год |  |
| **Благоустройство** | | | | | |
| 30 | Устройство тротуаров в с. Лофицкое Богучарского района | Областной бюджет;  местный бюджет | 2887,8  2,89 | 2017 год |  |