ЗалиманскоеСП_ПП-01

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «04» октября 2017 г. №145

с. Залиман

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017- 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Залиманского сельского поселения, Генеральным планом Залиманского сельского поселения администрация Залиманского сельского поселения Совет народных депутатов Залиманского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Залиманского сельского поселения Лунева С.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Залиманского сельского поселения |  | С.А. Лунев |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от 04.10.2017 № 145

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы

2017 год

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3 |
| Раздел 1. Общее положение | 4 |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения. | 5 |
| 2.1 Положение Залиманского сельского поселения в структуре пространственной организации Воронежской области. | 6 |
| 2.2 Социально-экономическая характеристика Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области. | 7 |
| 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Залиманского сельского поселения. | 7 |
| 2.4 Характеристика сети дорог Залиманского сельского поселения | 8 |
| 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Залиманского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами) | 11 |
| 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 11 |
| |  |  | | --- | --- | | 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения |  | | 11 |
| 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 11 |
| 2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 12 |
| 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 12 |
| 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. | 12 |
| 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения | 18 |
| Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Залиманского сельского поселения | 18 |
| 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 18 |
| 3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения | 21 |
| |  |  | | --- | --- | | 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |  | | 21 |
| 3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения. | 21 |
| 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 21 |
| 3.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 21 |
| 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 22 |
| Раздел 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта | 22 |
| Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 22 |
| Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 24 |
| Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 24 |
| Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Залиманского сельского поселения | 25 |

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Устав Залиманского сельского поселения  - Генеральный план Залиманского сельского поселения  - Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Залиманского сельского поселения Богучарского района Воронежской области  Адрес: 396784, Воронежская область, Богучарский район, с. Залиман, ул. Малаховского,15 |
| Основной разработчик Программы | Администрация Залиманского сельского поселения Богучарского района Воронежской области  Адрес: 396784, Воронежская область, Богучарский район, с. Залиман, ул. Малаховского,15 |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;  - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.;  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2027 годы  Этапы реализации мероприятий Программы  1 этап 2017-2021год  2 этап 2022-2027год |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по  - проектированию  - строительству  - реконструкции  - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году ожидается:  - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  -повышение безопасности дорожного движения  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 400 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам:  2017 год- 20 тыс. руб.  2018 год- 20 тыс. руб.  2019 год- 20 тыс. руб.  2020 год - 20 тыс. руб.  2021 год - 20 тыс. руб.  2022 год - 20 тыс. руб.  2023 год - 20 тыс. руб.  2024 год - 20 тыс. руб.  2025 год - 20 тыс. руб.  2026 год - 20 тыс. руб.  2027 год - 20 тыс. руб.  Источник финансирования Программы - бюджет Залиманского сельского поселения |

1. Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Залиманского сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально­-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Залиманского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Залиманского сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Залиманского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения на 2017-2027 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014 №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генерального плана Залиманского сельского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Залиманского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения

Залиманское сельское поселение расположено в центральной части Богучарского муниципального района Воронежской области, имеет выгодное географическое положение — через территорию поселения проходит федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон».

Общая площадь территории Залиманского сельского поселения составляет 11136,0 га. Территория поселения граничит на севере с Филоновским сельским поселением, на востоке с Подколодновским сельским поселением, на юге с Дьяченковским сельским поселением и городским поселением городом Богучар, на западе с Твердохлебовским сельским поселением Богучарского муниципального района Воронежской области.

На территории Залиманского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: село Залиман, село Грушовое, хутор Галиевка. Административным центром поселения является село Залиман, граничащее с районным центром г. Богучар

Расположение г. Богучар и с. Залиман имеет транзитное расположение. Находятся на федеральной трассе М-4 «Дон» имеет важное стратегическое значение для экспортно-импортной торговли (ориентированы на северные территории Российской Федерации), туризма и развития сельского хозяйства. Наличие федеральных дорог также дает толчок развитию в Залиманском поселении нового типа обслуживания – придорожного сервиса, что дает новые места для трудоустройства местного населения.

На территории сельского поселения расположено 8 объектов историко-культурного наследия, в том числе Церковь Иоанна Предтечи 1860г. в с. Грушовое. Наличие интересных объектов культурного наследия, водные объекты (реки Богучарка и Дон), федеральные трассы, связывающие поселение с другими регионами области и РФ, позволяет рассмотреть возможность развития туристско-позновательного направления в данном поселении.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

2.1. Положение Залиманского сельского поселения в структуре пространственной организации Воронежской области

Современная планировочная ситуация Залиманского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

- географического положения поселения;

- природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Залиманского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В целом климат умеренно теплый и слабо-засушливый.

Территория Залиманского сельского поселения характеризуется полого-волнистым рельефом.

Залиманское сельское поселение располагается в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами. Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод.

Минерально-сырьевые ресурсы. Разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет. По данным паспорта Залиманского сельского поселения в районе с. Грушовое имеются месторождения мела, песка, глины, в районе с. Залиман песка, глмны. Запасы по данным месторождением не утверждены и не стоят на балансе. В дальнейшем, в перспективе при положительных результатах геологоразведочных работ на территории поселения возможно размещение кирпичных заводов по производству керамических камней и лицевого кирпича.

Почвенные ресурсы сельского поселения представлены в основном черноземами обыкновенными, южными и карбонатными. На небольших площадях распространены черноземно-луговые почвы, почвы балочных склонов и другие почвы разной степени смытости.


Залиманское сельское поселение находится в степной зоне и относится к числу лесодефицитных.

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью. В целом водоразделы характеризуются однообразием, связанным с высокой освоенностью территории. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории долины р. Дон, р. Богучарки и участки с лесной растительностью.

На территории сельского поселения осуществляют деятельность сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 11 тыс.га, в том числе пашня – 5,5 тыс.га.

Сельскохозяйственные предприятия. На территории Залиманского сельского поселения осуществляют деятельность ООО «АгроСпутник – Плюс», Галиевский филиал акционерного общества «Элеватор», ООО «ДСПМК Богучарская»

Карта Богучарского муниципального района



1. –Залиманское сельское поселения

2.2. Социально-экономическая характеристика Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

Одним из показателей экономического развития Залиманского сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Залиманского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 4334 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Залиманского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Население, кол-во человек |
| 1 | с. Залиман | 3628 |
| 2 | с. Грушовое | 127 |
| 3 | х. Галиевка | 579 |
| Всего |  | 4334 |

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Залиманского сельского поселения.

Развитие транспортной системы Залиманского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Залиманского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Богучарского района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Залиманского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - в настоящее время на территории Залиманского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует.

Водный транспорт - на территории Залиманского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4. Характеристика сети дорог Залиманского сельского поселения Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Залиманского сельского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями Залиманского сельского поселения являются магистральные улицы поселения. К ним относятся: с. Залиман,ул.Малаховского и х. Галиевка, ул. Донская.

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| 1 | 20 205 808 ОП МП 01 | с. Залиман ул. Халтурина | 0,79 | а/б |
| 2 | 20 205 808 ОП МП 02 | с. Залиман ул. Комарова | 0,20 | грунт |
| 3 | 20 205 808 ОП МП 03 | с. Залиман ул. Буденного | 0,56 | а/б |
| 4 | 20 205 808 ОП МП 04 | с. Залиман ул. Школьная | 0,73 | а/б |
| 5 | 20 205 808 ОП МП 05 | с. Залиманпер.Школьный | 0,30 | грунт |
| 6 | 20 205 808 ОП МП 06 | с. Залиманул.Молодежная | 0,24 | а/б |
| 7 | 20 205 808 ОП МП 07 | с. Залиманул.Космонавтов | 0,22 | а/б |
| 8 | 20 205 808 ОП МП 08 | с. Залиман пер. Северный | 0,20 | а/б |
| 9 | 20 205 808 ОП МП 09 | с. Залиман ул. Шлях Коммуны | 0,34 | а/б |
| 10 | 20 205 808 ОП МП 10 | с. Залиман ул. Пугачева | 0,59 | а/б |
| 11 | 20 205 808 ОП МП 11 | с. Залиман ул. Качко | 0,50 | а/б |
| 12 | 20 205 808 ОП МП 12 | с. Залиман ул. Павших Партизан | 0,30 | грунт |
| 13 | 20 205 808 ОП МП 13 | с. Залиман ул. Пролетарская | 0,60 | а/б |
| 14 | 20 205 808 ОП МП 14 | с. Залиман ул. 60 лет Октября | 0,25 | а/б |
| 15 | 20 205 808 ОП МП 15 | с. Залиман ул. 30 лет Победы | 0,25 | а/б |
| 16 | 20 205 808 ОП МП 16 | с. Залиман ул. Василия Прокатова | 0,40 | а/б |
| 17 | 20 205 808 ОП МП 17 | с. Залиман ул. Жлобы | 0,44 | а/б |
| 18 | 20 205 808 ОП МП 18 | с. Залиман пер. Рабочий | 0,26 | грунт |
| 19 | 20 205 808 ОП МП 19 | с. Залиман ул. 8 Марта | 0,20 | грунт |
| 20 | 20 205 808 ОП МП 20 | с. Залиман ул. Луговая | 0,94 | грунт |
| 21 | 20 205 808 ОП МП 21 | с. Залиман ул. Энгельса | 0,61 | грунт |
| 22 | 20 205 808 ОП МП 22 | с. Залиман ул. Маяковского | 0,40 | грунт |
| 23 | 20 205 836 ОП МП 23 | с. Залиман пер. Халтурина | 0,30 | грунт |
| 24 | 20 205 836 ОП МП 24 | с. Залиман ул. Набережная | 0,26 | грунт |
| 25 | 20 205 836 ОП МП 25 | с. Залиман ул. Звездная | 0,60 | а/б |
| 26 | 20 205 836 ОП МП 26 | с. Залиман ул. Полевая | 0,56 | грунт |
| 27 | 20 205 836 ОП МП 27 | с. Залиман ул. Степная | 0,42 | грунт |
| 28 | 20 205 836 ОП МП 28 | с. Залиман ул. Ленина | 0,22 | а/б |
| 29 | 20 205 836 ОП МП 29 | с. Залиман ул. Садовая | 0,23 | а/б |
| 30 | 20 205 836 ОП МП 30 | с. Залиман пер. Советский | 0,19 | грунт |
| 31 | 20 205 836 ОП МП 31 | с. Залиман ул. Горького | 0,31 | а/б |
| 32 | 20 205 836 ОП МП 32 | с. Залиман ул. Красноармейская | 0,96 | а/б |
| 33 | 20 205 836 ОП МП 33 | с. Залиман с. Залиман Проезд от ул. Школьная до ул. Звездная | 0,47 | грунт |
| 34 | 20 205 836 ОП МП 34 | с. Залиман от ул. Пугачева до объездной М 4 Дон «Петропавловка-Калач» | 0,61 | а/б |
| 35 | 20 205 836 ОП МП 35 | с. Залиман от ул. Звездная до объездной М 4 Дон «Петропавловка-Калач» | 0,61 | а/б |
| 36 | 20 205 836 ОП МП 36 | От ул. Малаховского № до объездной М 4 Дон «Петропавловка-Калач» | 1,2 | а/б |
| 37 | 20 205 836 ОП МП 37 | с. Залиман от ООО «Агро Спутник-Плюс» до до объездной М 4 Дон «Петропавловка-Калач» | 0,15 | а/б |
| 38 | 20 205 836 ОП МП 38 | с. Залиман от въезда в ООО «Богучарская сельскохозяйственная селекционносеменоводческая фирма Всероссийского НИИ масличных культур» до объездной М 4 Дон «Петропавловка-Калач» | 0,2 | а/б |
| 39 | 20 205 836 ОП МП 39 | с. Залиман от ул. Качко до ул. Пугачева | 0,1 | грунт |
| 40 | 20 205 836 ОП МП 40 | с. Залиман от ул. Малаховского до ул. Луговая | 0,25 | грунт |
| 41 | 20 205 836 ОП МП 41 | с. Залиман от ул. Набережная до ул. Маяковского | 0,37 | а/б |
| 42 | 20 205 836 ОП МП 42 | с. Залиман от ул. Красноармейская до ул. Энгельса | 0,58 | грунт |
|  | итого по с. Залиман |  | 17,91 |  |
| 1 | 20 205 836 ОП МП 44 | х. Галиевка ул. Школьная | 0,56 | а/б |
| 2 | 20 205 836 ОП МП 45 | х. Галиевка ул. Нагорная | 0,29 | а/б |
| 3 | 20 205 836 ОП МП 46 | х. Галиевка ул. 1 Мая | 0,87 | а/б |
| 4 | 20 205 836 ОП МП 47 | х. Галиевка ул. Садовая | 0,50 | грунт |
| 5 | 20 205 836 ОП МП 48 | х. Галиевка ул. Охотничья | 0,76 | грунт |
| 6 | 20 205 836 ОП МП 49 | х. Галиевка ул. Солнечная | 0,18 | грунт |
| 7 | 20 205 836 ОП МП 50 | х. Галиевка ул. Молодежная | 0,18 | грунт |
| 8 | 20 205 836 ОП МП 51 | х. Галиевка ул. Набережная | 0,37 | грунт |
| 9 | 20 205 836 ОП МП 52 | х. Галиевка ул. Садовая до ул. 1 Мая | 0,1 | грунт |
| 10 | 20 205 836 ОП МП 53 | х. Галиевка ул. Донская до телевизионной станции вещания | 1,3 | а/б |
|  | итого х. Галиевка |  | 5,11 |  |
|  | 20 205 836 ОП МП 54 | с. Грушовое ул. Центральная | 0,85 | грунт |
|  | 20 205 836 ОП МП 55 | с. Грушовое ул. Школьная | 0,77 | а/б - грунт |
|  | 20 205 836 ОП МП 56 | с. Грушовое ул. Красных Партизан | 0,81 | грунт |
|  | 20 205 836 ОП МП 57 | с. Грушовое ул. Подгорная | 1,16 | грунт |
|  | 20 205 836 ОП МП 58 | с. Грушовое ул. Кольцевая | 0,77 | грунт |
|  | 20 205 836 ОП МП 59 | с. Грушовое ул. Школьная до ангара | 0,8 |  |
|  | итого с. Грушовое |  | 5,16 |  |
|  | Итого: |  | 28,18 |  |

Перечень дорог местного значения утвержден (указывается нормативный правовой акт)


Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Идентификационный номер дороги | | Наименование дорог | | Протяженность (км) по поселению | | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) | |
| 1 | | 20 205 836 ОП МП 42 | | с. Залиман ул. Малаховского | | 3,3 | | а/б | |
| 2 | | 20 205 836 ОП МП 43 | | х. Галиевка ул. Донская | | 1,3 | | а/б | |
|  | | Итого: | |  | | 4,6 | |  | |

Перечень автомобильных дорог федерального значения, проходящих в границах поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) по поселению | Тип покрытия |
| 1 | нет |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения



Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Залиманского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Залиманского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Залиманского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (оценка) |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 3276 | 3313 | 4334 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1310 | 1391 | 1950 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 400 | 420 | 450 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Территорию сельского поселения пересекает автомобильная дорога регионального значения М "Дон" - Богучар - Петропавловка, III технической категории. Трасса  дороги проходит по территории с. Залиман и х. Галиевка, пропуская транзитное движение через жилую застройку. В створе данной дороги имеется наплавной мост через р. Дон: длина – 141 м, габариты – 4,5+2х0,8.

От дороги федерального значения был построен участок дороги регионального значения в обход г. Богучар и с. Залиман, выходящий на М4 "Дон" - Богучар – Петропавловка.

Связь административного центра поселения с с. Грушовое осуществляется по дороге регионального значения М4 "Дон" – Богучар – Петропавловка" - с. Грушовое. От дороги отходит подъезд к х. Галиевка.

По дороге регионального значения М "Дон" - Богучар - Петропавловка" – с. Журавка проходит автобусный маршрут Богучар – Журавка с периодичностью движения 2 поездки в сутки. Внутренние маршруты осуществляются по направлениям: Залиман – Галиевка и Залиман – Грушовое.

Автобусные перевозки пассажиров осуществляет ОАО «Богучарское автотранспортное предприятие», расположенное в г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 109. Для доставки детей организован школьный автобус.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием (асфальто-бетонным). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные организации осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года на территории Залиманского сельского поселения зарегистрировано 0 ДТП (в 2015 году – 0 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Залиманского сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | | Расчетный срок (2030 г.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 11136,0 | 11136,0 | | 11136,0 | |
| В том числе территории: |
| 1.1.1. | населенных пунктов | га | 865,0 | 940,0 | | 1049,0 | |
| из них: |  |  |  | |  | |
| с.Залиман | -"- | 475,0 | 550,0 | | 665,0 | |
| х.Галиевка | -"- | 156,0 | 156,0 | | 150,0 | |
| с. Грушовое | -"- | 234,0 | 234,0 | | 234,0 | |
| 1.1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории: | -"- |  |  | |  | |
| жилых зон | -"- | 313,5 | 344,0 | | 394,0 | |
| из них: | -"- |  |  | |  | |
| малоэтажная многоквартирная застройка (2 эт.) | -"- | 0,0 | 0,0 | | 10,0 | |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 312,0 | 342,0 | | 381,3 | |
| - объекты образования (школы, детсады) | -"- | 1,5 | 2,0 | | 2,7 | |
| 1.1.3. | общественно-деловых зон | -"- | 3,7 | 9,0 | | 23,0 | |
| 1.1.4. | производственных зон | -"- | 39,3 | 94,0 | | 116,9 | |
| 1.1.5. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 128,8 | 140,0 | | 165,9 | |
| 1.1.6. | рекреационных территорий | -"- | 1691,5 | 1730,0 | | 1829,0 | |
| 1.1.7. | зон сельскохозяйственного использования и назначения | -"- | 8136,9 | 8095,0 | | 7993,5 | |
| 1.1.8. | зон специального назначения | -"- | 271,8 | 273,0 | | 274,6 | |
| 1.1.9. | водные пространства | -"- | 39,9 | 40,0 | | 53,6 | |
| 1.1.10. | иных зон | -"- | 510,6 | 411,0 | | 285,5 | |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- |  |  | |  | |
| Из них: |  |  |  | |  | |
| зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,0 | 40,0 | | 152,5 | |
| улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 113,4 | 122,0 | | 146,5 | |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 140,0 | 140,0 | | 130,0 | |
| 1.1.13. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - | | 85,0 | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |
| жилой застройки | -"- | - | - | | 20,0 | |
| общественно-деловой застройки | -"- | - | - | | 6,0 | |
| производственных и коммунально-складских территорий | -"- | - | - | | 4,0 | |
| территорий сельскохозяйственных предпритий | -"- | - | - | | 55,0 | |
| 1.2. | Из общего количества земель сельского поселения | -"- |  |  | |  | |
| 1.2.1. | земли федеральной собственности | -"- | 1000 | 1000 | | 989 | |
| 1.2.2. | земли субъекта Российской Федерации | -"- | 100 | 100 | | 135 | |
| 1.2.3. | земли муниципальной собственности | -"- | 1585 | 1585 | | 1561 | |
| 1.2.4. | земли частной собственности | -"- | 7292 | 7292 | | 8360 | |
| 2 | Население | -"- |  |  | |  | |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, | тыс. чел. | 3,4 | 3,3 | | 3,3 | |
|  | в том числе: | -"- | 2,6 | 2,6 | | 2,6 | |
|  | х.Галиевка | -"- | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |
|  | с.Грушовое | -"- | 0,2 | 0,1 | | 0,1 | |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  | |  | |
| прирост | чел. | - | - | | - | |
| убыль | чел. | -28 | -20 | | -10 | |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  | |  | |
| прирост | чел. | 7 | 3 | | 10 | |
| убыль | чел. | - | - | | - | |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 3,4/100 | 3,3/100 | | 3,3/100 | |
| дети до 15 лет | -"- | 0,6/16,6 | 0,6/17,0 | | 0,6/18,0 | |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 1,9/57,2 | 1,8/56,0 | | 1,8/55,0 | |
| население старше трудоспособного возраста | -"- | 0,9/26,2 | 0,9/27,0 | | 0,9/27,0 | |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 1,4/100 | 1,5/100 | | 1,7/100 | |
| из них | тыс. чел./% численности занятого населения | 1,0/71,0 | 1,1/72,0 | | 1,3/75,0 | |
| - в производственной сфере |
| в том числе: |
| сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,8/60,5 | 0,9/62,0 | | 1,2/66,0 | |
| - в непроизводственной сфере | -"- | 0,4/29,0 | 0,4/28,0 | | 0,4/25,0 | |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общей площади квартир | 76,6 | 90,5 | | 122,0 | |
| в том числе: |
| с.Залиман | -"- | 52,3 | 65,0 | | 91,0 | |
| х.Галиевка | -"- | 13,6 | 15,0 | | 21,0 | |
| с.Грушовое | -"- | 10,7 | 10,5 | | 10,0 | |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  |  | |  | |
| в частной собственности | -"- | 76,6/100 | 90,5/100 | | 122,0/100 | |
| 3.3. | Из общего жилищного фонда: | -"- |  |  | |  | |
| в малоэтажных 2-этажных домах | -"- | - | - | | 10,0 | |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 76,6 | 90,5 | | 112,0 | |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | 0,6 | | 2,1 | |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 76,6 | 76,0 | | 89,0 | |
| 3.6. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | - | 14,5 | | 47,5 | |
|  | с.Залиман | -"- | - | 13,0 | | 39,5 | |
|  | х.Галиевка | -"- | - | 1,5 | | 8,0 | |
|  | с.Грушовое | -"- | - | - | | - | |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства: | тыс. м2 общей площади квартир/% |  |  | |  | |
| за счет средств населения | -"- | - | 14,5 | | 47,5 | |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности | -"- |  |  | |  | |
| В том числе: |
| Малоэтажная 2-этажная застройка | -"- | - | - | | 10,0 | |
| Индивидуальная жилая застройка с приусадебными земельными участками | -"- | - | 14,5 | | 37,5 | |
| 40424 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 22,6 | 25,0 | | 35,0 | |
| 3.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  | |  | |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 80 | 88 | | 93 | |
| канализацией | -"- | 0 | 88 | | 93 | |
| отоплением | -"- | - | - | | - | |
| газом (природным) | -"- | 88 | 90 | | 100 | |
|  | горячей водой | -"- | 88 |  | |  | |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | -/- | 115/35 | | 115/35 | |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 135/39,7 | 300/91 | | 300/91 | |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 40/12 | 60/18,5 | | 60/18,5 | |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  | |  | |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети – всего,  в том числе: | км | 45,0 | 51,3 | | 58,6 | |
| с.Залиман | -"- | 19,8 | 25,6 | | 29,4 | |
| х.Галиевка | -"- | 16,7 | 17,2 | | 19,7 | |
| с.Грушовое | -"- | 8,5 | 8,5 | | 9,5 | |
| В том числе с усовершенствованным покрытием – всего, из них: | -"- | 6,3 | 15,2 | | 58,6 | |
| с.Залиман | -"- | 4,5 | 12,3 | | 29,4 | |
| х.Галиевка | -"- | 1,8 | 2,6 | | 19,7 | |
| с.Грушовое | -"- | 0 | 0,3 | | 9,5 | |
| 5.2. | Из общей протяженности улиц улицы, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 86 | 70 | | 0 | |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 220 | 280 | | 350 | |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  | |  | |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  | |  | |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 691.98 | | 762.02 | |
| В том числе: |  |  |  | |  | |
| на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | 389.60 | | 427.90 | |
| на производственные нужды | -"- |  | 98.42 | | 98.42 | |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, м3/сут |  | 530.00 | 570.00 | | 530.00 | |
| В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 530.00 | 570.00 | | 530.00 | |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. |  | 209 | | 230 | |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | 118 | | 129 | |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 22.7 | 22.67 | | 29.03 | |
| 6.2. | Канализация |  |  |  | |  | |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | - | 472.97 | | 573.86 | |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | 366.10 | | 413.65 | |
| производственные сточные воды | -"- | - | 88.57 | | 88.57 | |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 0 | 0 | | 0 | |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0 | 10.53 | | 13.13 | |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  | |  | |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 13,6 | 37,59 | | 54,24 | |
| с.Залиман | -"- | 4,34 | 15,08 | | 26,63 | |
| х.Галиевка | -"- | 6,76 | 13,52 | | 15,74 | |
| с.Грушовое | -"- | 1,97 | 6,22 | | 7,23 | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |
| на производственные нужды | -"- |  |  | |  | |
| с.Залиман | -"- | 2,23 | 12,09 | | 23,17 | |
| х. Галиевка | -"- | 6,26 | 12,83 | | 15,02 | |
| с. Грушовое | -"- | - | 2,63 | | 4,51 | |
| М4 «Дон» | -"- | 1,97 | 6,22 | | 7,23 | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |
| на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  | |  | |
| с.Залиман | -"- | 2,11 | 3,0 | | 3,13 | |
| х.Галиевка | -"- | 0,49 | 0,69 | | 0,71 | |
| с.Грушовое | -"- | 0,09 | 0,14 | | 0,14 | |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | | 950 | |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 110/35/10 кВ в г. Богучар | | | | |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  | |  | |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, в том числе: | тыс. Гкал/год | 47,35 | | 77,97 | | 105,37 |
| с.Залиман | -"- | 22,76 | | 35,57 | | 54,19 |
| х. Галиевка | -"- | 10,28 | | 16,25 | | 19,45 |
| с. Грушовое | -"- | 4,35 | | 20,9 | | 25,63 |
| М4 «Дон» | -"- | 1,66 | | 5,25 | | 6,1 |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
| На коммунально-бытовые нужды | -"- |  | |  | |  |
| с.Залиман | -"- | 20,88 | | 25,37 | | 34,64 |
| х. Галиевка | -"- | 4,99 | | 5,42 | | 6,77 |
| с. Грушовое | -"- | 12,64 | | 18,68 | | 21,83 |
|  | М4 «Дон» | -"- | 1,66 | | 5,25 | | 6,1 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | Система теплоснабжения - децентрализованная | | | | |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  | |  | |  |
| 6.5.1. | Потребление газа в том числе: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 4,68 | | 8,35 | | 11,66 |
| с.Залиман | -"- | 3,07 | | 4,8 | | 7,32 |
| х. Галиевка | -"- | 1,39 | | 2,19 | | 2,63 |
| с. Грушовое |  | - | | 0,65 | | 0,89 |
| М4 «Дон» |  | 0,22 | | 0,71 | | 0,82 |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
| на коммунально-бытовые нужды | -"- |  | |  | |  |
| с.Залиман | -"- | 2,82 | | 3,43 | | 4,68 |
| х. Галиевка |  | 0,67 | | 0,73 | | 0,91 |
| с. Грушовое |  | - | | 0,35 | | 038 |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
| на производственные нужды | -"- |  | |  | |  |
| с.Залиман | -"- | 0,25 | | 1,38 | | 2,64 |
| х. Галиевка | -"- | 0,71 | | 1,46 | | 1,71 |
| с. Грушовое |  | - | | 0,30 | | 0,51 |
|  | М4 «Дон» |  | 0,22 | | 0,71 | | 0,82 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | АГРС г. Богучар | | | | |
| 6.6. | Связь |  |  | |  | |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | | 100 | | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | | 300 | | 300 |
| на 1000жителей |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  | |  | |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 5.75 | | 5.70 | | 6.08 |
| В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 4.99 | | 4.95 | | 4.95 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  | |  | |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 11,5 | | 16,0 | | 16,0 |

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5. Устав Залиманского сельского поселения

6. Генеральный план Залиманского сельского поселения

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Залиманского сельского поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Залиманского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая/средняя/низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет/не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 18 тыс. рублей.

- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и осуществляется регулярно;

Демографический прогноз

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится, продолжится рост числа жителей за счет городского населения.

Экономический прогноз

Развитие Залиманского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Устойчивое экономическое развитие Залиманского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Залиманского сельского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Залиманском сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Залиманского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2027года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 450 автомобилей на 1000. жителей, в 2027 году-505 автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Залиманского сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2027 году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 505 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 505 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 4334 | 4467 | 4493 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1950 | 2054 | 2112 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 450 | 460 | 470 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Пример кратко:

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Залиманского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Залиманского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Залиманского сельского поселения

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улицам | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по улицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам |  |  | ул. Буденного, ул. Василия Прокатова, ул. Горького, | ул. Халтурина, ул. 8 Марта | ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Жлобы | ул. Звездная, ул. Качко, ул. Космонавтов, | ул. 30л. Победы, ул. 60 л. Октября, ул. Школьная | ул. Шлях Коммуны, пер. Северный, ул. Садовая (с. Залиман) | ул. 1 Мая, ул. Нагорная, ул. Шлях Коммуны | ул. Молодежная, ул.Энгельса, ул. 8 Марта | пер. Школьный, ул. Звездная |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации | ул. Энгельса,ул. 8 Марта, | пер. Рабочий, ул. Шлях Коммуны, ул. Павших Партизан | ул. Луговая, ул. Маяковского, | пер. Школьный, пер. Халтурина, | ул. Комарова, ул. Степная | ул. Полевая, пер. Советский | ул. Солнечная, ул. Охотничья | ул. Садовая (х.Галиевка), ул. Набережная,(х.Галиевка) | ул. Молодежная (х. Галиевка), ул. Школьная (с. Грушовое) | ул. Подгорная, ул. Центральная, | ул. Красных Партизан, ул. Кольцевая, |
| 5. | Строительство подъездной автомобильной дороги к ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | ООО «Агроспутник-плюс» | ИП Бережной Н.В. | ИП Скоморохин А.А. | ИП Улинич О.С. | ИП Золотарев П.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 400,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Залиманского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Залиманского сельского поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Ед. измерен. | Показатели по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км |  |  |  |  |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - | - |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | - | - | - | - |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | - | - | - | - |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Залиманского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Залиманского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.

