AДМИНИСТРАЦИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «     »               2020 г.  №

г. Богучар

Об утверждении Плана создания и

реконструкции социальных объектов

и инженерной инфраструктуры в

Богучарском муниципальном районе

Воронежской области на 2020 - 2025 годы

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, поддержания устойчивых темпов экономического роста,   стимулирования деловой активности, улучшения инвестиционного климата на территории Богучарского муниципального района  администрация Богучарского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План  создания и реконструкции социальных объектов и инженерной инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2020 - 2025 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богучарского муниципального района Кожанова А.Ю.

Глава Богучарского муниципального

района Воронежской области		                                           В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению  администрации

Богучарского муниципального

района Воронежской области

от «     »         2020 г. №

План

создания и реконструкции социальных объектов и инженерной инфраструктуры

в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2020 - 2025 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ при наличии ПСД (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 60 мест в с. Монастырщина | 107590 | 30047 | 77543 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство ФАПов в сельских поселениях (с. Красногоровка, Варваровка, Журавка, п. Южный) | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство ул. Дзержинского г.Богучар | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство Дьяченковского сельского Дома культуры в с. Дьяченково | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | Капитальный ремонт существующего Дома культуры, являющегося культовым объектом Россошанской Епархии, нецелесообразно. |
| 5. | Строительство «Центра тяжелой атлетики и гиревого спорта», г. Богучар, ул.Дзержинского, д.21 в | 60 000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | Строительство Центра тяжелой атлетики позволит единому спортивному комплексу «Юность» в г. Богучаре отвечать всем современным требованиям. |
| 6. | Строительство легкоатлетического ядра, г. Богучар, ул.Дзержинского, д.21 в | 60 000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | Реконструкция легкоатлетического стадиона позволит единому спортивному комплексу «Юность» в г. Богучаре отвечать всем современным требованиям. |
| 7. | Реконструкция футбольного поля, г. Богучар, военный городок, д.54 г | 60 000 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | В г. Богучар отсутствует футбольное поле с естественным покрытием. |
| 8. | Установка блочно-модульной котельной для ДК и МКОУ Полтавской ООШ | 4123,8 |  | 4123,8 |  |  |  |  | Строительство котельной обусловлено переводом отопления дома культуры и школы в с. Полтавка на газообразное топливо. Имеется положительное заключение госэкспертизы. |
| 9. | Установка блочно-модульной котельной для ДК и МКОУ Вишневская ООШ | 4956,9 |  | 4956,9 |  |  |  |  | Строительство котельной обусловлено переводом отопления дома культуры и школы в п. Вишневый на газообразное топливо. Имеется положительное заключение госэкспертизы. |
| 10. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в п.Дубрава Богучарского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | Значительное превышение нитратов в пробах отбора питьевой воды. |
| 11. | Реконструкция водовода в г. Богучар Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | С момента ввода в эксплуатацию в 1995г. и по настоящее время ремонт водовода не производился. Из-за ветхости водовода увеличивается количество аварий, что в свою очередь негативно сказывается на водоснабжении воинской части и военного городка, на территории которого проживает порядка 5 тыс. человек. |
| 12. | Реконструкция сетей канализации в г. Богучар Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 30000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 | Сети канализации в изношенном состоянии, требуются их реконструкция |
| 13. | Реконструкция сетей теплоснабжения в г. Богучар Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 30000 |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Сети теплоснабжения в изношенном состоянии, требуются их реконструкция |
| 14. | Реконструкция станции биологической очистки канализационных стоков в г. Богучар Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 332000 |  | 156000 | 156000 |  |  |  | Мониторинг состояния очистных сооружений, расположенных по адресу: «Воронежская область, Богучарский район, село Дьяченково, улица Озерная, дом 7» показал, что они морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям и не удовлетворяют предельно допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод. Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей. Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны. Необходима модернизация канализационных сооружений с целью улучшения качества очистки сточных вод, качества оказываемых услуг и уменьшения платы за загрязнение окружающей среды. |
| 15. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Криница Богучарского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | Значительное превышение нитратов в пробах отбора питьевой воды. |
| 16. | Реконструкция котельной №3, расположенной по пер. Зеленый в г. Богучар, Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | С момента ввода в эксплуатацию в 1988 году капитальный ремонт котельной не производился. Оборудование значительно изношено, морально устарело и находится в предаварийном состоянии, что может в дальнейшем негативно сказаться на качестве теплоснабжения потребителей. |
| 17. | Установка блочно-модульной котельной на ул. Дзержинского в г. Богучар, Богучарского района Воронежской области (включая ПИР) | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | Переизбыток мощности существующей котельной приводит к увеличению эксплуатационных затрат и затрат на потребляемые энергоресурсы, что в свою очередь приводит к увеличению себестоимости вырабатываемой теплоэнергии и прямым убыткам МКУП «Богучаркоммунсервис» до 2 млн.руб. ежегодно. |