Глава Богучарского

муниципального района -

 председатель Проектного комитета

по реализации приоритетных проектов (программ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Кузнецов

« 22 » 03 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

Председательствовал:

Кузнецов Валерий Васильевич – глава Богучарского муниципального района, председатель Проектного комитета

Ответственный секретарь - Колесникова Зоя Петровна.

Принимали участие:

Кожанов Алексей Юрьевич – заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя Проектного комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены проектного комитета по списку

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 **1. Об утверждении портфеля проектов Богучарского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы.**

 Докладчик: Кожанов Алексей Юрьевич - заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя Проектного комитета.

 Кожанов А.Ю. представил на рассмотрение Проектного комитета паспорта муниципальных составляющих Богучарского муниципального района региональных проектов проектные предложения Богучарского муниципального района.

 Паспорта муниципальных составляющих Богучарского муниципального района региональных проектов:

 1. «Современная школа».

 2. «Успех каждого ребенка».

 3. «Культурная среда».

 4. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

 Проектные предложения Богучарского муниципального района:

 1. «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области» на 2019 год.

 2.«Капитальный ремонт здания МКДОУ Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек»» на 2019 год.

 3. «Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое» на 2021 год.

 В соответствии с методическими рекомендациями по формированию портфеля проектов Богучарского муниципального района, членами муниципального проектного офиса проведена оценка проектных предложений на целесообразность включения их в портфель проектов Богучарского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

 По результатам проведенной оценки все паспорта муниципальных составляющих Богучарского муниципального района региональных проектов и проектные предложения Богучарского муниципального района подлежат включению в состав портфеля проектов.

 Руководствуясь постановлением администрации Богучарского муниципального района от 18.05.2018 №375 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» Проектный комитет

 **РЕШИЛ:**

 1. Утвердить портфель проектов Богучарского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

Ответственный секретарь

Проектного комитета при администрации

Богучарского муниципального района З.П. Колесникова

Список членов Проектного комитета:

|  |  |
| --- | --- |
| Величенко Юрий Михайлович | Первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района |
| Чвикалов Сергей Николаевич | Заместитель главы администрации Богучарского муниципального района |
| Самодурова Наталья Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации района |
| Ханюкова Марина Владиславовна | Начальник экономического отдела администрации Богучарского муниципального района |
| Лунев Сергей Анатольевич | Глава Залиманского сельского поселения, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» |
| Глущенко Сергей Вадимович | Директор ООО «ЮКОН-ПЛЮС», общественный представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области в Богучарском районе, по согласованию |
| Андросова Елена Васильевна | Директор главный редактор Богучарского филиала АУ ВО РИА Воронеж - районной газеты «Сельская новь», председатель Общественной палаты Богучарского муниципального района  |
| Костенко Иван Михайлович | депутат Совета народных депутатов Богучарского муниципального района, директор МКОУ «Богучарский межшкольный учебный комбинат №1» |