Глава Богучарского

муниципального района -

 председатель Проектного комитета

по реализации приоритетных проектов (программ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Кузнецов

« » 05 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 6**

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

Председательствовал:

Кузнецов Валерий Васильевич – глава Богучарского муниципального района, председателя Проектного комитета

Ответственный секретарь - Колесникова Зоя Петровна.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены проектного комитета по списку

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 **1. Рассмотрение мониторинга реализации портфеля проектов по состоянию на 20 мая 2019 года.**

Докладчики: Ткачев И.В., Топоркова О.В.

 **2. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год» и утверждение состава команды проекта.**

Докладчик: Журавлев Ю.А.

 **3. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год» и утверждение состава команды проекта.**

Докладчик: Ткачев И.В.

 Руководствуясь постановлением администрации Богучарского муниципального района от 18.05.2018 №375 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» Проектный комитет

 **РЕШИЛ:**

 1. Принять к сведению информацию руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» И.В.Ткачева о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района региональных проектов по состоянию на 20 мая 2019 года:

 - «Современная школа»;

 - «Успех каждого ребенка».

 Принять к сведению информацию руководителя МКУ «Управление культуры» Топорковой О.В. о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда» по состоянию на 20 мая 2019 года.

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 2. Принять к сведению доклад начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района Воронежской области, руководителя проекта Журавлева Ю.А.

 С учетом состоявшегося обсуждения утвердить паспорт и сводный план проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 10, против – нет, воздержался – нет.

 3. Принять к сведению доклад руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района Воронежской области, руководителя проекта Ткачева И.В.

 С учетом состоявшегося обсуждения одобрить паспорт и сводный план проекта **«**Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

Ответственный секретарь

Проектного комитета при администрации

Богучарского муниципального района З.П. Колесникова